Journal de bord
Dave Otis

2016-02-24
- Rendre plus sécuritaire le reset de mdp en lui fournissant un token et un temps limite de 10 minutes pour le changer
- création de la fonction pour générer le token
- création de la table dans la bd
- testes sur place

2016-02-22
- Affichage des configuration dans la page de gestion, selon les informations trouver dans la BD
- Envoyer le émail de mot de passe oublié à la personne configurer dans le site web
- Donner les droit à www pour la modification de la BD

2016-02-17
Continuer la possibilité de ajouter/modifier/supprimer des distributeurs

2016-02-13
- Création de la page pour la gestion des distributeurs
- Création de table dans la BD
- Création du javascript pour permet la création dynamique des champs nécéssaire selon les informations trouvé dans la BD.
- Aller chercher les données de la BD et les afficher dans les champs

2016-02-13
Permet l'enregistrement des paramètres de config dans la BD

2016-02-10
- Mise en place du système de reset de mot de passe via texto. Le tout est fonctionnel, il restera à aller chercher le numéro de téléphone dans la BD lorsque la table de config sera fait.
- Création de la table de configurations dans la BD.

2016-02-09
- Enlever le spinner des input dans la page de configuration
- Ajout de la fonctionnalité du bouton de retour sur champ du mot de passe

2016-02-08
- Création de la possibilité d'envoie de courrier lors d'oublie de mot de passe
- Mise en place de la BD

2016-02-05
- Correction connection vers la BD
- Correction du POST Lors de l'envoie du code pour les pages

2016-02-01
4 heures
- Création de la page de code pour les users
- création du php pour commit le code et la validation
- création des models et Controlleurs pour la validation du code

2016-01-28
- Création de la base de données et de sa structures 1heure
- mise en place du MVC + configuration du MVC 2 heures

2016-01-27

Préparation de l'espace de travail. Installation Apache, mySQL, github, mise en place du site dans apache. 3Heures

Teste du fonctionnement du Rasberry+Pin sur le site 1heures