Journal de bord
Dave Otis

2016-02-10
Mise en place du système de reset de mot de passe via texto. Le tout est fonctionnel, il restera à aller chercher le numéro de téléphone dans la BD lorsque la table de config sera fait.
2016-02-09
- Enlever le spinner des input dans la page de configuration
- Ajout de la fonctionnalité du bouton de retour sur champ du mot de passe

2016-02-08
- Création de la possibilité d'envoie de courrier lors d'oublie de mot de passe
- Mise en place de la BD
2016-02-05
- Correction connection vers la BD
- Correction du POST Lors de l'envoie du code pour les pages

2016-02-01
4 heures
- Création de la page de code pour les users
- création du php pour commit le code et la validation
- création des models et Controlleurs pour la validation du code

2016-01-28
- Création de la base de données et de sa structures 1heure
- mise en place du MVC + configuration du MVC 2 heures

2016-01-27

- Préparation de l'espace de travail. Installation Apache, mySQL, github, mise en place du site dans apache. 3Heures
- Teste du fonctionnement du Rasberry+Pin sur le site 1heures